Приложение

к Постановлению

Старошайговского сельского поселения

Старошайговского муниципального района

от «___» ____________20___года №____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды

Старошайговского сельского поселения на 2017 год»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды Старошайговского сельского поселения на 2017 год»

(далее Программа)

| ## Наименование программы | ## Формирование современной городской среды на территории Старошайговского сельского поселения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия на 2017 год. |
| --- | --- |
| ## Ответственный исполнитель программы | ## Администрация Старошайговского сельского поселения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия. |
| ## Цели программы | ## Повышение качества и комфорта городской среды на территории Старошайговского сельского поселения, путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий. |
| ## Задачи программы | Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий. |
| ## Целевые индикаторы и показатели программы | - количество благоустроенных дворовых территорий – 6 единицы; - площадь благоустроенных дворовых территорий – 0,24 га; - доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве – 1,74%; - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения Старошайговского сельского поселения – 14,9%; - доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц – 16,6%; - объем трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству – 40 чел./часов. |
| ## Этапы и сроки реализации программы | ## 2017 год, реализуется в 1 этап. |
| ## Объемы и источники финансового обеспечения программы | Общий объем финансирования, предусмотренного на реализацию программы 1194,56 тыс. рублей, в том числе: - 1159,77 тыс. руб. за счет субсидии из Республиканского бюджета; ## - 34,79 тыс. руб. за счет бюджета муниципального образования Старошайговского сельского поселения. |
| ## Ожидаемые конечные результаты программы | Достижение следующих показателей: - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; - увеличение площади благоустроенных дворовых территорий; - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; - увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; - увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения Старошайговского сельского поселения. |

# 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Благоустройство территории – это совокупность мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории.  На сегодняшний день, в силу объективных причин,  уровень благоустройства дворовых территорий муниципального образования  Старошайговского сельского поселения,  их состояние, количественные и качественные показатели  крайне низкие. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям.

Работа по благоустройству дворовых территорий пока не приобрела комплексного и постоянного характера. Уход за дворовыми территориями, зелеными насаждениями в плановом порядке не ведется. Зачастую при проведении работ на инженерных сетях, проходящих через территории жилых построек, дворовая инфраструктура не восстанавливается. Из-за ограниченности средств недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.

Так, в Старошайговском сельском  поселении имеются дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.  Проведенные исследования и анализ состояния дворовых территорий свидетельствует о том, что требуются значительные трудовые и финансовые затраты. Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату ввиду недостаточного финансирования.

В связи с этим возникла необходимость внесения изменений в законодательные акты и принятия Федеральных и Республиканских требований к благоустройству дворовых территорий, а в частности Старошайговскому сельскому поселению, актуализировать нормативные акты в области развития городской среды в соответствии с Федеральными и Республиканскими требованиями обеспечить 100-процентное выполнение первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования с. Старое Шайгово.

2. Цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей

Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Старошайговского сельского поселения путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству территорий.

Для достижения цели программы предусматривается решение следующих задач:

- организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

-   повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территории;

Программа рассчитана на краткосрочный период – до конца 2017 года. Реализация программы не предусматривает выделения отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия программы.

Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы приведены в  приложении 1.

3. Перечень программных мероприятий.

Мероприятия Программы предусматривают проведение комплекса мер, который предусматривает ряд организационно-правовых, финансово-инвестиционных мероприятий, мероприятий по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ.

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Реализация Программы предполагает вовлечение жителей и организаций Старошайговского сельского  поселения в процесс благоустройства территорий Старошайговского сельского  поселения осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Старошайговского сельского  поселения на 2017 год» в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением  Старошайговского сельского поселения;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Старошайговского сельского  поселения на 2017 год» в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Старошайговского сельского  поселения.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Старошайговского сельского  поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается муниципальной программой в соответствии с Приложением 2.

В целях осуществления благоустройства дворовой территории заинтересованные лица вправе выбрать следующие виды работ: минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,  включает в себя:

- ремонт дворовых проездов,

- обеспечение освещения дворовых территорий,

- установка скамеек, урн для мусора.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству входящих в состав минимального перечня работ:

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость ремонта дворовых проездов | м2 | 1 500 |
| 2 | Стоимость установки скамьи | 1 ед. | 9 000 |
| 3 | Стоимость установки урны | 1 ед. | 2 500 |
| 4 | Установка фонарных столбов | 1 ед. | 20 000 |

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов  включают в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок,

- оборудование автомобильных парковок,

- озеленение территории.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству входящих в состав дополнительного перечня работ:

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство детской игровой площадки: | шт. | 280 000 |
|  | - качели | шт. | 11 700 |
|  | - горка | шт. | 27 300 |
|  | - карусель | шт. | 16 000 |
|  | - песочница | шт. | 13 000 |
|  | - другие (качалка «Зебра») | шт. | 14 900 |
| 2 | Устройство спортивной площадки: | шт. | 50 000 |
|  | - футбольные ворота | шт. | 7 500 |
|  | - стенка-турник | шт. | 11 300 |
|  | - другие (пружинная качалка) | шт. | 15 000 |
| 3 | Устройство парковки | м2 | 1 300 |
| 4 | Устройство газона/(Озеленение) | м2 | 250 |

Механизм реализации Программы предусматривает проведение следующих организационных мероприятий:

-до 25.05.2017г. утверждение муниципальной программы с указанием адресного перечня дворовых территорий  Старошайговского сельского поселения;

-до 01.07.2017г. утверждение дизайн-проект, согласно разделу 5 Программы;

-до 01.11.2017г. утверждение (корректировка) правил благоустройства Старошайговского сельского поселения;

- до 31.12.2017г. завершение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Старошайговского сельского поселения»;

- до 31.12.2017г. утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Старошайговского сельского поселения»  на 2018-2022гг.

Обязательными условиями реализации муниципальной программы являются:

- трудовое участие собственников помещений, организаций в выполнении дополнительных перечней работ по благоустройству дворовых территорий (Приложение 3 Программы);

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем средств направляемых на реализацию мероприятий составляет 1194,56 тыс. рублей, в том числе:

- республиканский бюджет – 1159,77 тыс. рублей;

- бюджет Старошайговского сельского поселения – 34,79 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы из республиканского  бюджета  осуществляется в форме  предоставления  Старошайговскому сельскому поселению  субсидии.

Ресурсное обеспечение реализации программы приведено в  приложении 5.

# 5. Оценка социально-экономической эффективности программы

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений уровня благоустройства на территории Старошайговского сельского поселения  за оцениваемый период.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках программы проектов целям и задачам Программы, на основе количественных и качественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств будут являться:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий – 6 единицы.

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий – 0,24 га.

3. Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего количества дворовых территорий – 1,74 процентов.

4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения сельского поселения) – 14,9 процента.

5. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц – 16,6%.

6. Объем трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройств – 40 чел./часов.

Социально-экономические последствия будут определяться на основании следующих показателей: экономические, демографические, социальные, в том числе оценка изменения параметров качества жизни населения.

Приложение 1

к программе «Формирование современной городской среды на территории Старошайговского сельского поселения  Старошайговского муниципального района Республики Мордовия на 2017 год»

Целевые индикаторы

программы «Формирование современной городской среды» на территории Старошайговского сельского поселения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия на 2017 год»

| N № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |
| 11 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 6 |
| 22 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | Кв.м. | 0,24 |
| 33 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 1,74 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города проживающего в многоквартирных домах. | Проценты | 14,9 |
| 55 | Объем трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству | Чел/часы | 40 |
| 66 | Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц | Проценты | 16,6 |

Приложение 2 к программе «Формирование современной городской среды на территории Старошайговского сельского поселения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия на 2017год"

Перечень дворовых территорий

включенных в реализацию программы «Формирование современной городской среды на территории Старошайговского сельского поселения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия на 2017 год»

| № п/п | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой территории | Виды работ по благоустройству дворовой территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |

Приложение 3 к программе «Формирование современной городской среды на территории Старошайговского сельского поселения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия на 2017год"

Порядок трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ

Настоящий  Порядок трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству    дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ (далее – Порядок), разработанный в соответствии с Правилами предоставления и  распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № №169, Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2017 год, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 114/пр, регламентирует процедуру   трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству    дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ на территории Старошайговского сельского поселения.

В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а)  дополнительный     перечень     работ   –    перечень    работ       по

благоустройству дворовой территории, включающий в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ;

б) форма трудового участия  – неоплачиваемая трудовая деятельность граждан, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия граждан, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Трудовое участие может быть выражено:

- подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами (покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);

- предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, инструмента и т.д.;

- обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников.

Организация трудового участия осуществляется гражданами, организациями в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ;

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-коммуникационной сети Интернет.

Приложение 4 к программе «Формирование современной городской среды на территории Старошайговского сельского поселения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия на 2017год"

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицамии утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в программу

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения, согласования  с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории (далее – дизайн-проект), включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Старошайговского сельского поселения.

2. Под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории многоквартирных домов понимается графический и текстовый материал,  включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

3. Заинтересованными лицами являются товарищества собственников жилья, управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах в установленном порядке, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов и (или) территорий общего пользования, подлежащих благоустройству (далее – заинтересованные лица).

4. Разработка дизайн-проекта благоустройства в отношении дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Старошайговского сельского поселения, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

5. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории обеспечивается уполномоченным структурным подразделением администрации Старошайговского сельского поселения в течение пяти рабочих дней со дня утверждения программы.

6. Администрация Старошайговского сельского поселения в течение пяти рабочих дней со дня разработки дизайн-проект обеспечивает его обсуждение и согласование с представителем заинтересованных лиц, уполномоченным на согласование дизайн-проекта в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо протоколами общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, если дворовая территория является единой для нескольких многоквартирных домов, иных зданий и сооружений.

7. В случае наличия между представителем заинтересованных лиц и администрации Старошайговского сельского поселения неурегулированных разногласий по дизайн-проекту он передается для рассмотрения и согласования окончательной версии дизайн-проекта общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Старошайговского сельского поселения (далее – общественная комиссия), созданной в соответствии с постановлением Администрации Старошайговского сельского поселения от 27.03.2017 № 37 «О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Старошайговского сельского поселения)» с письменными замечаниями представителя заинтересованных лиц (при наличии).

8. Согласованный с представителем заинтересованных лиц либо общественной комиссией в случаях, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, дизайн-проект утверждается приказом главы администрации муниципального образования.

9. Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Старошайговского сельского поселения, должны быть утверждены не позднее 1 июля 2017 года.

Приложение 5

к подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории Старошайговского сельского поселения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия на 2017 год»

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Старошайговского сельского поселения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия на 2017 год»

| Наименование программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| Формирование современной городской среды на территории Старошайговского сельского поселения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия на 2017 год | Администрация Старошайговского сельского поселения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия | республиканс-кий бюджет |  |  |  |  | 1159,77 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 34,79 |
|  |  | всего |  |  |  |  | 1194,56 |