1
6

АДМИНИСТРАЦИЯ
СТАРОТЕРИЗМОРГСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОШАЙГОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
  РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 6  марта  2012 г.                с. Старая Теризморга                                     № 20
О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций

на период весеннего паводка 2012 года

          Во исполнение  Федеральных законов № 117- ФЗ от 21.07.97г. «О безопасности гидротехнических сооружений», № 68 - ФЗ от 21.12.1994г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера»,  № 131 - ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в целях подготовки к пропуску  весеннего паводка, снижения ущербов от вредного воздействия вод, обеспечения выполнения  противопаводковых мероприятий, защиты населения, жилых и хозяйственных объектов, обеспечения сохранности гидротехнических сооружений, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2012 года. 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:


1. Утвердить сельскую паводковую комиссию (приложение № 1).                       

          2. Рекомендовать:

          2.1   Руководителям предприятий, организаций независимо от форм собственности:

установить строгий контроль за состоянием и работой водонапорных и водопропускных сооружений, ограждающих плотин и дамб, накопителей жидких отходов;

определить районы возможного затопления, пути эвакуации, места размещения населения, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных;

организовать среди населения, проживающего в затопляемых местах, а также расположенных в непосредственной близости от плотин прудов и водохранилищ круглосуточное дежурство, провести разъяснительную работу о необходимости страхования зданий, строений, имущества, скота.

 в срок до 20 марта 2012 года подготовить списки граждан, проживающих в местах возможного затопления и представить их в отдел ВМР, ГО и ЧС администрации Старошайговского муниципального района; 
          2.2.Администрации сельского поселения в предпаводковый период  принять необходимые меры по предотвращению затопления артезианских скважин талыми водами, исключению попадания в поверхностные водные объекты нефтепродуктов, ядохимикатов и других отходов сельскохозяйственного производства.

   3.Администрации Старотеризморгского сельского поселения совместно с дорожной службой провести обследование состояния мостов, прудов, придорожных водоемов и при необходимости принять меры по безопасному пропуску паводковых вод.

          4.  Руководству школы  организовать разъяснительную работу среди учащихся о мерах безопасности на водоемах и реках.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя паводковой комиссии Начкина В.П.
Глава Старотеризморгского

сельского поселения Старошайговского  
муниципального района   РМ:                                                 Начкин В.П.
                                                                      План

мероприятий Старотеризморгского сельского поселения Старошайговского муниципального района 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций  в период весеннего паводка 2012года.
	№п\п
	Наименований мероприятий
	Исполнитель
	Срок исполнения
	Примечание

	1
	                                2
	                  3
	             4
	                   5

	1
	Организовать необходимый запас  медикаментов , бригаду скорой помощи  населению пострадавшего в зоне затопления.
	Шестакова В.И.
	до 15.03.2012г
	

	2
	Подготовить  планы  размещения эвакуированного населения  в частных домах села
	Начкин В.П.
	до  20.03.2012г
	

	3
	К началу закрытия дорог , в период распутицы и пропуска  паводковых вод ,обеспечить необходимый запас сырья , материалов, промышленных

и продовольственных товаров, кормов на фермах.
	Начкин В.П.
Глухов В.И.
	до 15.3.2012г
	

	4
	Организовать круглосуточное  дежурство членов  сельской  паводковой комиссии на период
пикового паводка.
	Начкин В.П.
	по отдельному 
графику
	

	5
	Руководителю школы организовать  разъяснительную работу среди учащихся о мерах безопасности на водоемах  и реках
	Пивкин И.В.
	до 15.03.2012г
	

	6
	Принять необходимые меры по предотвращению затопления артезианских скважин
талыми водами
	Глава  администрации
сельского поселения
	до 20.03.2012г
	

	7
	Понизить уровень воды в прудах до минимального значения 
	Глава администрации
сельского поселения
	до 20.03.2012г
	

	8
	В целях беспрепятственного пропуска паводковых вод  произвести  обкалывания льда около
шахт  водосбросов ,убрать снег  и лед  из отверстий водопропускных сооружений,проверить

работу задвижек на  водоспускных и водосбросных  устройствах
	Глава  администрации
сельского поселения
	до 20.03.2012г
	

	9
	Подготовить  первичные средства спасения на водах
	Глава  администрации
сельского поселения
	до 20.03.2012г
	

	10
	При администрации  с\поселения , имеющие  гидротехнические сооружения или другие
водные  объекты, создать   паводковые комиссии.
	Глава  администрации 
сельского поселения
	до 15.03.2012г
	


   Глава Старотеризморгского сельского поселения Старошайговского
          муниципального района РМ:                                                                      Начкин В.П.

                                                                                                                   Приложение №1
                                                                        К постановлению  администрации

                                                                        Старотеризморгского сельского поселения

                                                                        Старошайговского муниципального района 

                                                                        №20 от 6 марта  2012года

                                                        СПИСОК

                         Членов сельской паводковой  комиссии на 2012год
1.Начкин  В.П.-Глава администрации  Старотеризморгского сельского поселения Старошайговского муниципального района РМ,

                             председатель комиссии
2.Глухов В.И.-Директор  ООО Агрофирма  «Рязановка»

3.Пивкин И.В.-Директор Старотеризморгской  общеобразовательной  школы

       Глава администрации-Председатель  КЧС 

Старотеризморгского сельского поселения

Старошайговского муниципального  района                                              Начкин В.П.

                                        Список
граждан,  проживающих   в  местах  возможного затопления
	№
	   Ф.И.О.
	 Дата и год

рождения
	Адрес проживания

	1.
	Коткина Ольга Ивановна
	16.11.1964
	с.Ст.Теризморга

ул.Октябрьская дом №57

	2
	Коткин Василий Григорьевич
	28.08.1963
	с.Ст.Теризморга

ул.Октябрьская

дом №57


                            Список 

беременных и трансфонтабельных граждан

по Старотеризморгскому  сельскому поселению

