PAGE  
2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАРОШАЙГОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от « 22 » декабря  2010 г.           с.Ст.Шайгово                          №  9

О муниципальной целевой программе развития и применения информационных технологий в Старошайговском муниципальном районе в период до 2015 года

_____________________________________________________

В целях формирования информационного общества в Старошайговском муниципальном районе, Совет депутатов Старошайговского муниципального района 




РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу развития и применения информационных технологий в  Старошайговском муниципальном районе в период до 2015 года (далее – Программа).

2. Определить муниципальным заказчиком – координатором Программы Администрацию Старошайговского муниципального района.


3. Администрации Старошайговского муниципального района включить Программу в перечень муниципальных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств муниципального бюджета Старошайговского муниципального района и при формировании муниципального бюджета Старошайговского муниципального района на соответствующие годы предусматривать средства на реализацию Программы.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года и подлежит публикации.

Председатель Совета депутатов                                                   

Старошайговского муниципального района                        М.М. Захаркин 

Утверждена
Решением Совета депутатов

Старошайговского муниципального района

от 22 декабря 2010 года № 9 
Муниципальная целевая программа 

развития и применения информационных технологий в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия в период до 2015 года
Паспорт муниципальной целевой программы развития и применения информационных технологий в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия в период до 2015 года
	Наименование программы 
	Муниципальная  целевая программа развития и применения информационных технологий в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия в период до 2015 года (далее - Программа)

	Основание для разработки Программы
	«О муниципальной целевой программе развития и применения информационных технологий в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия в период до 2015 года»

	Муниципальный заказчик – координатор Программы
	Администрация Старошайговского муниципального района  Республики Мордовия 

	Основные разработчики Программы
	Старошайговский муниципальный район Республики Мордовия, Юридическое управление администрации Старошайговского муниципального района Республики Мордовия, отдел информатизации администрации Старошайговского муниципального района Республики Мордовия, Финансовое управление администрации Старошайговского муниципального района Республики Мордовия  

	Цели и задачи Программы
	Основными целями Программы являются:

1)  повышение качества жизни населения Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия за счет широкомасштабного использования ИКТ в социальной сфере, в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также в повседневной жизни;

2)  повышение эффективности системы  муниципального управления в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия, повышение доступности и качества муниципальных услуг для населения и бизнеса, а также открытости деятельности органов местного самоуправления Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия на основе использования ИКТ; 
3)  рост экономики, уровня жизни населения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия и бюджетных доходов за счет развития современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, использования ИКТ в экономике и стимулирования развития ИКТ сектора

	
	Задачи:

1)  развитие технологий электронного правительства, реализация муниципальных услуг в электронной форме и принципа «одного окна» для повышения эффективности функционирования местного самоуправления в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия, а также повышения оперативности и качества предоставления муниципальных услуг;

2)  повышение доступности и качества образования, уровня образованности населения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия за счет внедрения современных ИКТ в систему образования и подготовки кадров;

3)  повышение качества медицинских услуг и уровня здоровья населения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия на основе широкомасштабного использования ИКТ в деятельности врачей и медицинских учреждений, создания электронного паспорта здоровья и интегрированной системы управления здравоохранением;

4)  обеспечение эффективного решения задач социальной защиты населения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия за счет создания и развития ИКТ-инфраструктуры и интегрированной системы социальной защиты, внедрения социальной карты гражданина;

5)  повышение сохранности культурных ценностей, доступности услуг в сфере культуры на базе развития информационных систем сферы культуры, оцифровки культурного наследия и предоставления доступа к культурным ценностям через сеть Интернет;

6)  развитие жилищно-коммунального хозяйства Старошайговского муниципального района Республики Мордовия и повышение качества услуг на основе создания единой системы управления жилищно-коммунальным комплексом с использованием ИКТ;

7)  создание и развитие систем обеспечения охраны правопорядка, общественной безопасности, защиты населения и объектов инфраструктуры от чрезвычайных ситуаций для повышения уровня безопасности жизнедеятельности в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия;

8)  содействие развитию бизнеса за счет стимулирования использования технологий электронной коммерции предприятиями  и организациями Старошайговского муниципального района Республики Мордовия;

9) содействие решению экологических проблем Старошайговского муниципального района Республики Мордовия и поддержка управления природными ресурсами на базе развития профильных информационных систем и кадастров;

10) создание условий для развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в Старошайговского муниципального района Республики Мордовия, обеспечивающей предоставление муниципальных услуг гражданам и хозяйствующим субъектам вне зависимости от места их проживания и места регистрации;

11) содействие развитию районного сектора ИКТ, повышение его доли в общем объеме валового регионального продукта и структуре экспорта Республики Мордовия;

12) повышение уровня квалификации и подготовки муниципальных служащих и сотрудников бюджетных организаций в области использования ИКТ в профессиональной деятельности, развитие у населения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия навыков использования ИКТ;

13) создание условий для проектирования организационной и информационно-технологической инфраструктуры взаимодействия органов местного самоуправления Старошайговского муниципального района Республики Мордовия с гражданами, экономическими субъектами, органами государственной власти Республики Мордовия на базе развития технологий электронного правительства;

14) формирование правовой базы, обеспечивающей эффективное использование ИКТ в деятельности органов местного самоуправления Старошайговского муниципального района Республики Мордовия, бюджетных организаций, а также поддержку развития рынка ИКТ в Старошайговского муниципального района Республики Мордовия и республике в целом; 

15) обеспечение организационной, научно-методической и информационной поддержки реализации Программы и процессов информатизации в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия

	Важнейшие

целевые показатели Программы 
	1) Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления района, включенных в систему электронного документооборота, % 

2) Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления района, обеспеченных телекоммуникационными ресурсами посредством скоростной информационной магистрали органов государственной власти Республики Мордовия, %

3) Доля муниципальных услуг, предоставляемых с помощью ИКТ, в том числе с использованием сети Интернет, %

4) Доля муниципальных заказов, размещаемых с использованием ИКТ, %

5) Доля лечебно-профилактических учреждений района, использующих медицинские информационные системы, %

6) Количество автоматизированных информационных систем, при работе с которыми используются технологии электронной цифровой подписи, штук

	Сроки и этапы реализации Программы
	2011-2015 годы (без выделения этапов) 

	Перечень основных мероприятий Программы
	В Программе предусматривается реализация 7 основных направлений, в рамках каждого из которых обеспечивается выполнение комплекса взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение задач Программы.

Основные направления реализации Программы:

1. Развитие технологий электронного правительства в органах местного самоуправления Старошайговского муниципального района Республики Мордовия.

2. Использование информационных и телекоммуникационных технологий для социально-экономического развития Старошайговского муниципального района Республики Мордовия.

3. Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Старошайговского муниципального района Республики Мордовия.

4. Создание условий для развития конкурентоспособного сектора информационных и телекоммуникационных технологий в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия.
5. Подготовка населения и профессиональных групп в Старошайговского муниципального района Республики Мордовия к использованию  информационных и телекоммуникационных технологий.
6. Реализация общесистемных и обеспечивающих мероприятий Программы.
7. Управление реализацией Программы. 

	Объемы и источники финансирования

Программы
	Финансирование Программы осуществляется в основном за счет средств муниципального бюджета Старошайговского муниципального района Республики Мордовия.

Возможно софинансирование программных мероприятий за счет средств, республиканского бюджета Республики Мордовия,  федерального и внебюджетных источников при наличии соответствующих правовых актов.

Общий объем финансирования Программы за счет средств муниципального бюджета Старошайговского муниципального района Республики Мордовия по годам составляет:

2011 год –  50,0 тыс. руб.;

2012 год – 65,0 тыс. руб.;
2013 год –84,5 тыс. руб.;
2014 год – 109,5 тыс. руб.;
2015 год – 142,5 тыс. руб.;

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	1. Рост удовлетворенности населения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия качеством получаемых муниципальных услуг, а также повышение доверия к органам местного самоуправления со стороны населения и организаций муниципального района.

2. Достижение стратегических целей социально-экономического развития Старошайговского муниципального района Республики Мордовия и установленных целевых индикаторов муниципальных целевых программ, в реализацию которых существенный вклад вносит широкомасштабное использование ИКТ.

3. Улучшение качества образования и медицинского обслуживания в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия.

4. Рост уровня безопасности жизнедеятельности в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия.

5. Повышение эффективности расходования бюджетных средств за счет осуществления в электронной форме регламентов реализации муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, сокращения времени и повышения качества принятия управленческих решений посредством использования ИКТ, исключения дублирования создаваемых информационных систем и обеспечения их эффективного взаимодействия.

6. Устойчивое развитие рынка информационных и коммуникационных технологий в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия.

	Система организации управления и контроль за исполнением Программы
	В систему рабочих органов по реализации Программы входят:

1) муниципальный  заказчик-координатор Программы (осуществляет комплексное управление и контроль за реализацией Программы);

2) функциональные заказчики программных мероприятий (осуществляют текущее управление реализацией Программы);

ответственные исполнители программных мероприятий (обеспечивают реализацию Программы в части выполнения программных мероприятий).


Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

   Проблема, на решение которой направлена Программа, напрямую связана с повышением эффективности использования ИКТ для решения задач социально-экономического развития  Старошайговского муниципального района Республики Мордовия и республики в целом.

Развитие и использование ИКТ в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия, учитывая комплексный характер процессов информатизации, нуждается в системном анализе, предусматривающем как оценку состояния условий (факторов) развития и широкомасштабного использования ИКТ, которые сложились в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия (экономическая среда, человеческий капитал, регулирование сферы ИКТ), так и характеристику основных направлений развития информатизации (использование ИКТ в муниципальном управлении, образовании, здравоохранении, культуре, и других отраслях экономики). 

 Использование ИКТ в сфере экономического развития Старошайговского муниципального района Республики Мордовия. 
В соответствии с  постановлением Правительства Республики Мордовия от 22 декабря 2008 г. № 589 “О Республиканской целевой программе развития Республики Мордовия на 2008-2012 годы” основными задачами в области социально-экономического развития и повышения эффективности деятельности органов государственной власти Республики Мордовия и органов местного самоуправления в Республике  Мордовия определены развитие промышленного производства, создание инновационного сектора экономики и  развитие малого и среднего бизнеса, развитие оптовой и розничной торговли, повышение устойчивости предприятий   агропромышленного комплекса республики, создание условий для обеспечения продовольственной безопасности региона, улучшение демографической ситуации и повышение качества предоставляемых услуг в сфере социальной защиты и здравоохранения, развитие системы образования, формирование рынка труда и улучшение условий и охраны труда, развитие физической культуры и спорта, реализация проектов и мероприятий в сфере культуры, обеспечение экологической безопасности территорий республики, решение проблем энергосбережения в республике, развитие жилищного строительства и модернизация городской среды, развитие дорожного строительства и решение транспортных проблем в Республике Мордовия, совершенствование системы государственного управления.  
Однако в целом состояние экономической среды Старошайговского муниципального района Республики Мордовия является еще недостаточным и даже сдерживающим фактором широкомасштабного использования ИКТ. 
Кроме того, существенное влияние на развитие и использование ИКТ оказывает сравнительно невысокая плотность населения в связи с чем,  требуются большие инвестиции в развитие ИКТ-инфраструктуры, что  сдерживает более динамичное развитие информационного общества в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия. 

Также следует отметить ограниченную покупательную способность населения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия в отношении ИКТ, рост которой, в частности, сдерживается довольно высокой долей продуктов питания в структуре конечного потребления домохозяйств. Это обстоятельство ограничивает возможности домашней информатизации и отрицательно сказывается на перспективах широкомасштабного использования ИКТ населением Старошайговского муниципального района Республики Мордовия.                 

Наиболее сильной стороной в развитии информационно-коммуникационных технологий в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия является состояние человеческого капитала. 
Человеческий капитал это термин, обозначающий накопленные знания, умение и мастерство, которыми обладает работник и которые приобретаются им благодаря общему и специальному образованию, профессиональной подготовке, производственному опыту. 


Для современного этапа мирового научно-технического и социально-экономического развития характерно коренное изменение роли и значения человеческого фактора в экономике и обществе. По ряду показателей человеческий капитал - главный фактор формирования и развития инновационной экономики и экономики знаний, способствующий развитию информационного общества, эффективному использованию ИКТ в различных сферах деятельности. В первую очередь это касается сферы и уровня образования населения.

В целях повышения компьютерной грамотности специалистов администрации района и администраций сельских поселений района,  во исполнение Указа Главы Республики Мордовия от 29 июня 2009 г. № 122-УГ «О комиссии при Главе Республики Мордовия по проведению аттестации лиц, замещающих государственные должности и должности государственной гражданской службы Республики Мордовия, на владение навыками использования информационно-коммуникационных технологий», администрацией Старошайговского муниципального района Республики Мордовия принят муниципальный правовой акт - Распоряжение администрации Старошайговского муниципального района №29 от 16 февраля 2010г. «О комиссии при администрации Старошайговского муниципального района по проведению аттестации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, на владение навыками использования информационно-коммуникационных технологий». В соответствии с данным правовым актом в администрации района и администрациях сельских поселений района была проведена аттестация 116 специалистов на владение навыками использования информационно-коммуникационных технологий. 
В целях совершенствования государственного управления и местного самоуправления в Республике  Мордовия  постоянно  проводится  работа по формированию нормативной правовой базы развития информационного общества республики. В частности, приняты следующие правовые акты:


Указ Главы Республики Мордовия от 31 июля 1996 г. № 95 «О координации работ в области информатизации в Республике Мордовия» (в редакции от 8 сентября 2003 г. № 121-УГ);

Указ Главы Республики Мордовия от 23 января 2008 г. № 11-УГ «О внесении изменений в структуру исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия» (в соответствии с Указом образовано Министерство науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия);

Указ Главы Республики Мордовия от 12 сентября 2008 г. № 177-УГ «О координации экстренных оперативных служб через единый номер «112»;


Указ Главы Республики Мордовия от 29 июня 2009 г. № 122-УГ «О комиссии при Главе Республики Мордовия по проведению аттестации лиц, замещающих государственные должности и должности государственной гражданской службы Республики Мордовия, на владение навыками использования информационно-коммуникационных технологий»;

Решение Комиссии при Главе Республики Мордовия по проведению аттестации лиц, замещающих государственные должности и должности государственной гражданской службы Республики Мордовия на владение навыками использования информационно-коммуникационных технологий от 19 ноября 2009 г. № 1 «Об утверждении Положения о проведении аттестации лиц, замещающих государственные должности и должности государственной гражданской службы Республики Мордовия, на владение навыками использования информационно-коммуникационных технологий»;

Соглашение о сотрудничестве в сфере стратегического планирования и внедрения информационных технологий на территории Республики Мордовия между Правительством Республики Мордовия и закрытым акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Гарант-Сервис», утвержденное распоряжением Правительства Республики Мордовия от 27 апреля 2007 г. № 403-р;

Соглашение о взаимодействии в сфере совершенствования и развития электросвязи на территории Республики Мордовия между Республикой Мордовия и открытым акционерным обществом «ВолгаТелеком» от 14 октября 2009 г. № 01-16/11;
Соглашение Минэкономразвития России с Правительством Республики Мордовия о сотрудничестве и взаимодействии в рамках реализации проекта «Развитие типовой информационной системы поддержки деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» в рамках реализации федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-2010 годы) от 15 октября 2009 г. № 21222-АП/Д22;

постановление Правительства Республики Мордовия от 30 июня 2003 г. № 302 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Республики Мордовия и иных исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия»; 

постановление Правительства Республики Мордовия от 1 августа 2005 г. № 306 «О создании Совета по защите информации при Правительстве Республики Мордовия»; 

постановление Правительства Республики Мордовия от 16 июля 2007 г. № 333 «Об официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия»;

постановление Правительства Республики Мордовия от 16 июня 2008 г. № 276 «О реализации проекта «Создание регионального фрагмента единой информационной системы мониторинга социально-экономического развития субъектов Российской Федерации (Республика Мордовия)»;

План реализации в Республике Мордовия Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2009 – 2015 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Мордовия от 22 декабря 2008 г. № 590 «О Плане реализации в Республике Мордовия Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2009 – 2015 годы»;

постановление Правительства Республики Мордовия от 18 января 2010 г. №10 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;

Республиканская целевая программа «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2015 года», утверждённая постановлением  Правительства Республики Мордовия от 1 февраля 2010 г. № 37;

постановление Правительства Республики Мордовия от 29 марта 2010 г. № 128 “Об утверждении Порядка формирования и ведения республиканского реестра государственных услуг (функций)”;

Республиканская целевая программа «Проведение административной реформы в Республике Мордовия в 2006-2008 годах», утвержденная распоряжением Правительства Республики Мордовия от 7 июля 2006 г. № 694-р (с изменениями от 2 сентября 2008 г. № 394), не опубликовано (изменения: Известия Мордовии от 18 сентября 2008 г. № 141; уточнение: от 17  октября 2008 г. № 158);

Концепция Республиканской целевой программы «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2015 года», утвержденная распоряжением Правительства Республики Мордовия от 15 декабря 2008 г. № 1059-р;

распоряжение Правительства Республики Мордовия от 11 мая 2010 г. № 223-р об утверждении республиканского реестра государственных услуг (функций) Республики Мордовия;

распоряжение Правительства Республики Мордовия от 26 апреля 2010 г. № 192-р об утверждении подробного плана реализации в Республике  Мордовия Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2011 года;

распоряжение Правительства Республики Мордовия от 26 апреля 2010 г. № 200-р об утверждении Плана перехода на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных иных услуг органами государственной власти Республики Мордовия исполнительной власти, органами местного самоуправления в Республике Мордовия, учреждениями республики и муниципальными учреждениями.

распоряжение администрации Старошайговского муниципального района №160 от 1 июня 2010г. «О создании временной рабочей группы при администрации Старошайговского муниципального района по организации перехода органов местного самоуправления на предоставлении муниципальных услуг в электронном виде»

распоряжение администрации Старошайговского муниципального района №168 от 7 июня 2010г. «О назначении ответственных должностных лиц администрации Старошайговского муниципального района за предоставление официальной информации в Сводный реестр»

Нормативная правовая база Старошайговского муниципального района Республики Мордовия должна  постоянно обновляться и совершенствоваться, обеспечивая тем самым более эффективное внедрение ИКТ как в сферу муниципального управления, так и в повышение эффективности использования ИКТ в различных областях социально-экономического развития района и республики.

Постепенно наращивается использование ИКТ в сфере муниципального управления Старошайговского муниципального района Республики Мордовия. 

Расширяется использование организациями технологий электронного правительства. Так, 34 организаций на территории Старошайговского муниципального района Республики Мордовия использовали Интернет для получения информации о деятельности органов управления, в том числе:

 19 организаций для получения бланков форм (статистической или налоговой отчетности);

10 организаций для представления заполненных форм (статистической или налоговой отчетности);
21 для участия в электронных торгах на закупку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд.

В настоящее время одним из ключевых приоритетов Правительства Российской Федерации является создание  электронного правительства. Под электронным правительством понимается новая форма организации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, обеспечивающая за счет широкого применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) качественно новый уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами государственных и муниципальных услуг и информации о результатах деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.

В Республике Мордовия активно создаются и развиваются инфраструктурные элементы электронного правительства Республики Мордовия - разрабатывается Система межведомственного электронного взаимодействия, создаются Республиканский удостоверяющий центр, Реестр государственных и муниципальных услуг (функций), региональный портал  государственных и муниципальных услуг (функций),  создаются системы управления автоматизированным выполнением ведомственных и межведомственных административных регламентов органов государственной власти и органов местного самоуправления в Республике Мордовия. 

В использовании ИКТ для предоставления муниципальных услуг и поддержки выполнения административных функций также существует целый ряд проблем, требующих решения в рамках Программы.
В целом процесс внедрения в районе технологий электронного правительства и предоставления услуг населению, организациям  и бизнесу в электронном виде находится на стадии становления.

В районе отсутствует единая система электронного документооборота, интегрированная с электронным документооборотом органов государственной власти республики. Недостаточное развитие имеют  интеграционные информационные системы и регистры, позволяющие исключить дублирование ввода информации и обеспечить эффективное взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем.

Серьезную проблему представляет обеспечение с использованием ИКТ оперативного сбора, доставки первичной информации и получения отчетных данных посредством информационных систем, таких как системы мониторинга социально-экономического развития региона, социальный регистр населения, муниципальный регистр населения, медицинских информационных систем и т.д.

Кроме того, в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия пока еще наблюдается незначительное использование органами местного самоуправления электронной цифровой подписи, применение которой играет важнейшую роль в расширении системы межведомственного электронного взаимодействия, а также в обеспечении информационной безопасности.

Существующий сегодня официальный WEB-сайт администрации Старошайговского муниципального района Республики Мордовия выполняет преимущественно информационную функцию и в настоящее время имеет небольшое количество инструментов интерактивного взаимодействия с населением и бизнесом. Адрес сайта - www. rm-shaigovo.ru. 
Кроме того, в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия отмечается недостаточный уровень оснащенности сотрудников органов местного самоуправления вычислительной техникой и отсутствие развитой сети телекоммуникаций. Это серьезно ограничивает возможности специалистов органов местного самоуправления и населения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия в использовании Интернет-услуг. Решение данной проблемы требует серьезной проработки и принятия   кардинального решения по данной проблеме.

Решение данных проблем позволит создать необходимую техническую базу использования ИКТ в целях повышения качества муниципального управления и предоставления муниципальных услуг населению и организациям.

В Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия внедрены в эксплуатацию и/или находятся на стадии развития ряд информационных систем и ресурсов, таких как:

автоматизированные информационные системы учета населения (в том числе ведомственные автоматизированные информационные системы органов ЗАГС, органов местного самоуправления в части ведения электронных похозяйственных книг, учета жилищного фонда, автоматизации работы жилищно-эксплуатационных организаций, создания муниципального регистра населения);

автоматизированная информационная система планирования и мониторинга социально-экономического развития Республики Мордовия;

автоматизированная информационная система «Электронный социальный регистр населения Республики Мордовия»;

автоматизированные системы интегрированных медицинских информационных ресурсов;

автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом;

автоматизированная информационная система  бухгалтерского учета и отчетности;

справочные  системы «Гарант», «Консультант»;

автоматизированная информационная система АИС «Несовершеннолетние».

Среди основных направлений развития информационного общества важное место занимает применение ИКТ в образовательных процессах. Поскольку ИКТ являются сегодня эффективным инструментом развития новых форм и методов обучения, повышающих качество образовательных услуг, их использование позволяет получить учащимся навыки и квалификации, необходимые для жизни и работы в современном обществе. 

Уровень использования ИКТ в общеобразовательных учреждениях Старошайговского муниципального района Республики Мордовия находится на среднем уровне. В ходе реализации национального проекта «Образование» в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия в основном завершено подключение школ к сети Интернет. Уровень оснащенности учащихся школ компьютерами средний. Число ПК, используемых в учебном процессе составляет 129 штук,  число ПК, имеющих доступ к сети Интернет, на 100 учащихся составляет 109 штук, что в целом является достаточным. Кроме того, требуется переоснащение более 50% от имеющихся в наличии ПК в школах.
Вместе с тем наличие локальной вычислительной сети в школе является необходимым условием формирования школьного информационного пространства.

 Необходимо развивать программно-технические средства собственного представительства школ Старошайговского муниципального района Республики Мордовия в сети Интернет, а также использовать в педагогической деятельности образовательный портал, на котором представлены значительные ресурсы в области образования как для учащихся, так и для учителей.

Проведенный анализ состояния информатизации в лечебно-профилактических учреждениях района выявил достаточную низкую оснащенность сотрудников лечебно-профилактических учреждений компьютерной техникой. Не в каждом ЛПУ созданы локальные вычислительные сети. Не разрабатываются информационные системы по созданию лечебного паспорта гражданина, электронной записи на прем к узким специалистам, и обследованию на высокотехнологическом медицинском оборудовании.

Серьезную проблему представляет отсутствие надежных высокоскоростных каналов связи с отдаленными ЛПУ,  республиканскими специализированными ЛПУ и Минздравом Республики Мордовия.

Информация в области медицины и здоровья на WEB-сайте района не представлена. Вместе с тем информация о лечебных учреждениях района, графиках работы и предоставляемых медицинских услугах является чрезвычайно необходимой для населения района.

Анализ использования ИКТ в области социальной защиты населения в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия показывает интенсивное внедрение информационно-коммуникационных технологий в данной сфере. 


В органах социальной защиты населения создана информационная система учета и предоставления мер социальной поддержки населению района, в соответствии с нормативно-правовыми актами федерального республиканского и муниципального уровня;


создана техническая и телекоммуникационная инфраструктура в органах государственной власти Республики Мордовия социальной защиты населения района;


создана система защиты конфиденциальной информации (персональных данных) в информационной системе учета и предоставления мер социальной поддержки населению района;


Основным показателем эффективности внедрения системы учета и предоставления мер социальной поддержки населению района является повышение количества, качества и комфортности предоставления  социальных услуг населению за счет применения технологии, позволяющей осуществлять предоставление мер социальной поддержки (114 мер социальной поддержки) в режиме “одного окна”.


Управлению социальной защиты населения в районе выданы аттестаты соответствия требованиям по безопасности информации в части защиты от несанкционированного доступа по классам защищенности 1Г, в соответствии с классификацией Руководящего документа Гостехкомиссии России «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации» и К2, в соответствии с Порядком проведения классификации информационных систем персональных данных (утвержденного приказом ФСТЭК России, ФСБ России, Мининформсвязи России от 13 февраля 2008 г. №55/86/20).


Все учреждения социальной защиты населения в районе полностью оснащены компьютерной техникой и имеют доступ в Интернет.

Недостаточное развитие информационно-коммуникационных технологий на текущий момент отмечается  в сфере культуры, особенно в библиотечном и музейном деле. Уровень использования ИКТ в библиотеках и музеях особенно низок. 
Вместе с тем от уровня оснащенности библиотек и музеев персональными компьютерами во многом зависят их возможности по созданию собственных информационных ресурсов и использованию внешних информационных ресурсов в своей деятельности. Но имеющаяся оснащенность сотрудников учреждений культуры района компьютерами, в том числе подключенными к сети Интернет, в настоящее время нельзя считать достаточной для решения их профессиональных задач. 

Состояние ИКТ-инфраструктуры требует целенаправленных усилий со стороны  Старошайговского муниципального района Республики Мордовия  по ее дальнейшему развитию. 

Среди сильных сторон развития ИКТ в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия можно отметить высокий уровень телефонизации домохозяйств, относительно неплохую ситуацию в сфере цифровизации местной сети. Однако по другим характеристикам ИКТ-инфраструктуры позиции  требуют интенсификации работ.

В условиях создания в Республике Мордовия единой телекоммуникационной сети органов государственной власти,   планируется, что республиканская сеть через организацию единой транспортной инфраструктуры в пределах Республики Мордовия обеспечит связь органов местного самоуправления района с органами государственной власти Республики Мордовия, а также, при необходимости, обеспечит межведомственную связь и централизованное получение услуг информационного обслуживания (услуг связи в сети передачи данных,  телематических услуг связи и т.д.). 

Кроме того, в целях реализации многоуровневых, межведомственных задач планируется создание и применение технологии виртуальных локальных сетей (VLAN), которая используется для структуризации современных локальных сетей, построенных на базе коммутаторов, и для отделения одного типа трафика от другого и представления пользователям отдельной рабочей группы. Каждая VLAN – это закрытая и логически определенная группа, при работе в которой пользователям каждой группы доступна только своя информация, и закрыт доступ к информации к другой группы пользователей, тем самым создаются условия по безопасности информации циркулирующей в пределах одной VLAN.  

Говоря о проблемах в развитии ИКТ-инфраструктуры, следует отметить необходимость повышения уровня ее развития в сельских поселениях Старошайговского муниципального района Республики Мордовия.


В целом развитие информационно-коммуникационных технологий в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия обеспечит:

повышение эффективности системы муниципального управления, повышение доступности и качества муниципальных услуг для населения и бизнеса, а также открытости органов местного самоуправления; 

роста экономики, уровня жизни населения и бюджетных доходов за счет развития современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, использования ИКТ в экономике и стимулирования развития ИКТ сектора;

создание и развитие информационной инфраструктуры Старошайговского муниципального района Республики Мордовия, ее интеграцию  в региональную, российскую и мировую информационные инфраструктуры; 


увеличение роли информации, знаний и информационных технологий в жизни общества, возрастание числа людей, занятых информационными технологиями, коммуникациями и производством информационных услуг;

создание информационного пространства, обеспечивающего эффективное информационное взаимодействие людей, 
формирование информационное общество в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия, его интеграция с региональным и глобальным информационным обществом;


формирование информационных ресурсов органов местного самоуправления Старошайговского муниципального района Республики Мордовия и  региона в целом; 


создание условий для информационной безопасности личности,  общества и государства, а также обеспечение прав граждан и социальных институтов на свободное получение, распространение и использование информации; 


удовлетворение потребностей населения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия в информационных продуктах и услугах.
Однако, несмотря на все преимущества, которые дает применение ИКТ в экономике и улучшении качества жизни населения в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия на текущий момент отмечается  значительное отставание использования ИКТ в ключевых сферах деятельности, по отношению к общему уровню использования и развития ИКТ в Республике Мордовия в целом, а также наличие цифрового неравенства в развитии и использовании ИКТ по сравнению с республикой.

Движение по пути создания информационного общества требует целенаправленной политики органов местного самоуправления Старошайговского муниципального района Республики Мордовия по формированию более благоприятных условий для развития информационного общества и стимулированию использования ИКТ в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия.

Процесс перехода к информационному обществу – это сложная комплексная задача, охватывающая практически все виды и формы человеческой деятельности, затрагивающая интересы всех слоев общества. Именно для решения такого рода задач, требующих интеграции усилий всего общества, служит программно-целевой подход. Целесообразность решения проблемы программно-целевым методом подтверждается также необходимостью выстраивания плана работ, как минимум, на среднесрочную перспективу, поскольку поставленные задачи связаны с развитием информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры, человеческого потенциала, деловой среды, стимулируют создание и использование ИКТ в республике и не могут быть полностью реализованы в краткосрочном периоде, равно как не могут быть решены и простым увеличением финансирования, поскольку назрела необходимость разработки новых управленческих технологий, обеспечения качественного изменения нормативной правовой базы.

Реализация программных мероприятий в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия позволит:

обеспечить целенаправленную реализацию государственной политики в сфере развития и использования ИКТ и реализацию Стратегии развития информационного общества в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия, республике  и  Российской Федерации;

обеспечить концентрацию финансовых ресурсов, выделяемых из местного бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия и привлекаемых из средств федерального бюджета и внебюджетных источников;

проводить единую техническую политику при решении задач в области формирования информационного общества в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия;

повысить эффективность расходования бюджетных средств на развитие и использование ИКТ, в том числе за счет координации работ и ликвидации дублирования мероприятий, реализуемых в рамках различных программ и проектов;

решить общесистемные проблемы информатизации района и республики в целом;

обеспечить эффективное межрайонное, межведомственное и региональное взаимодействие в области формирования информационного общества в Республике Мордовия. 

Программа скоординирована с программами во взаимосвязанных областях, принятыми как на федеральном, так и на республиканском уровне, и предполагает обязательное участие органов местного самоуправления Старошайговского муниципального района Республики Мордовия, органов государственной власти Республики Мордовия и межведомственную координацию.

На успешное выполнение Программы и достижение поставленных целей могут повлиять также следующие внешние факторы и риски:

экономические риски, связанные с необходимостью вложения  значительных финансовых средств в развитие районной сферы ИКТ, что ставит выполнение Программы в зависимость от бюджетной обеспеченности района, общей экономической ситуации в регионе и стране, благоприятного инвестиционного климата и т.д. Указанные риски приобретают особое значение в условиях кризисных проявлений в текущем периоде;

организационные риски, связанные с проблемами координации деятельности в управлении сложными проектами, требующими согласованной технической политики, перестройки административных процессов и т.п.;

риски, связанные с человеческим фактором, при освоении новых технологий;

технологические риски в решении отдельных задач.

Минимизацию экономических рисков исполнения Программы можно обеспечить за счет единовременного начального (стартового) увеличения объемов финансирования мероприятий Программы с последующим его наращиванием. 

Эффективность использования выделяемых средств на финансирование сферы ИКТ в районе, в том числе будет зависеть от согласованных решений общесистемных проблем на местном и  республиканском.

 При этом в первую очередь должны реализовываться проекты, дающие прямой экономический эффект (например, в части экономии бюджета в результате сокращения затрат, сокращения требуемого персонала и т.д.).

Минимизация организационных рисков связана, главным образом, с грамотной реализацией мероприятий по координации выполнения проектов Программы. Основные организационные риски выполнения Программы связаны с тем, что успешное решение задач эффективного использования ИКТ связано с необходимостью совершенствования  деятельности органов местного самоуправления и проведением административной реформы, в которой учитываются возможности ИКТ для повышения качества государственного и местного  управления. Для решения этих вопросов необходимы скоординированные действия муниципального заказчика – координатора Программы, органов местного самоуправления в Республике Мордовия, органов государственной власти Республики Мордовия, ответственных за проведение административной реформы в Республике Мордовия.

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы, сроки, этапы, целевые индикаторы и показатели ее реализации

Глава 1. Цели Программы

Цели Программы определяются на основе проведенного анализа состояния социально-экономического развития и применения ИКТ в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия с учетом изданных нормативно-правовых актов в Российской Федерации, Республике Мордовия, Старошайговского муниципального района Республики Мордовия и направленных на регулирование развития ИКТ с учетом развития приоритетных областей экономики района. 

Цели Программы полностью взаимоувязаны с приоритетными направлениями социально-экономического развития Старошайговского муниципального района Республики Мордовия и республики в целом. Программные мероприятия, планируемые к реализации в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия находятся во взаимосвязи  с исполнением аналогичных мероприятий Республиканской целевой программы «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2015 года», утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 1 февраля 2010 г. № 37.
Основными целями Программы являются:

повышение качества жизни населения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия за счет широкомасштабного использования ИКТ в социальной сфере, в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также в повседневной жизни;

повышение эффективности системы муниципального управления Старошайговского муниципального района Республики Мордовия, повышение доступности и качества муниципальных  услуг для населения и бизнеса, а также открытости деятельности органов местного самоуправления Старошайговского муниципального района Республики Мордовия на основе использования ИКТ; 

рост экономики, уровня жизни населения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия и бюджетных доходов за счет развития современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, использования ИКТ в экономике и стимулирования развития ИКТ-сектора.

Глава 2. Задачи Программы

Исходя из целей Программы и с учетом специфики Старошайговского муниципального района Республики Мордовия определены следующие задачи Программы:

	№ задачи
	Содержание задачи
	Цель, на достижение которой направлена задача

	1
	2
	3

	1. 
	развитие технологий электронного правительства, реализация муниципальных услуг в электронной форме и принципа «одного окна» для повышения эффективности функционирования местного самоуправления в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия, а также повышения оперативности и качества предоставления муниципальных услуг;
	1, 2, 3

	2. 
	повышение доступности и качества образования, уровня образованности населения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия за счет внедрения современных ИКТ в систему образования и подготовки кадров;
	1

	3. 
	повышение качества медицинских услуг и уровня здоровья населения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия на основе широкомасштабного использования ИКТ в деятельности врачей и медицинских учреждений, создания электронного паспорта здоровья и интегрированной системы управления здравоохранением;
	1

	4. 
	обеспечение эффективного решения задач социальной защиты населения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия за счет создания и развития ИКТ-инфраструктуры и интегрированной системы социальной защиты, внедрения социальной карты гражданина;
	1

	5. 
	повышение сохранности культурных ценностей, доступности услуг в сфере культуры на базе развития информационных систем сферы культуры, оцифровки культурного наследия и предоставления доступа к культурным ценностям через сеть Интернет;
	1

	6. 
	развитие жилищно-коммунального хозяйства Старошайговского муниципального района Республики Мордовия и повышение качества услуг на основе создания единой системы управления жилищно-коммунальным комплексом с использованием ИКТ;
	3

	7. 
	содействие развитию транспортной инфраструктуры Старошайговского муниципального района Республики Мордовия за счет создания и внедрения интеллектуальных транспортных систем, диспетчерского центра, системы управления развитием дорожного хозяйства и других систем;
	1, 2

	8. 
	создание и развитие систем обеспечения охраны правопорядка, общественной безопасности, защиты населения и объектов инфраструктуры от чрезвычайных ситуаций для повышения уровня безопасности жизнедеятельности в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия;
	1, 2

	9. 
	содействие развитию бизнеса за счет стимулирования использования технологий электронной коммерции предприятиями  и организациями Старошайговского муниципального района Республики Мордовия;
	1, 2

	10. 
	содействие решению экологических проблем Старошайговского муниципального района Республики Мордовия и поддержка управления природными ресурсами на базе развития профильных информационных систем и кадастров;
	2

	11. 
	создание условий для развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия, обеспечивающей предоставление муниципальных услуг гражданам и хозяйствующим субъектам вне зависимости от места их проживания и места регистрации;
	1, 2, 3

	12. 
	содействие развитию районного сектора ИКТ, повышение его доли в общем объеме валового регионального продукта и структуре экспорта Республики Мордовия;
	3

	13. 
	повышение уровня квалификации и подготовки муниципальных служащих и сотрудников бюджетных организаций в области использования ИКТ в профессиональной деятельности, развитие у населения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия навыков использования ИКТ;
	2

	14. 
	создание условий для проектирования организационной и информационно-технологической инфраструктуры взаимодействия органов местного самоуправления Старошайговского муниципального района Республики Мордовия с гражданами, экономическими субъектами, органами государственной власти Республики Мордовия на базе развития технологий электронного правительства;
	2



	15. 
	формирование правовой базы, обеспечивающей эффективное использование ИКТ в деятельности органов местного самоуправления Старошайговского муниципального района Республики Мордовия, бюджетных организаций, а также поддержку развития рынка ИКТ в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия и республике в целом; 
	1, 2, 3

	16. 
	обеспечение организационной, научно-методической и информационной поддержки реализации Программы и процессов информатизации в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия
	1, 2, 3


Глава 3. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на среднесрочный период с реализацией в течение 5 лет (2011 – 2015 годы). 

Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов.
Глава 4. Целевые индикаторы Программы
	№п/п
	Наименование целевого индикатора
	Значение целевого индикатора
	Способ расчета значения целевого индикатора

	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9

	1. 
	Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления района, включенных в систему электронного документооборота, %
	12
	12
	13
	13
	14
	
[image: image1.wmf]%

100

´

=

m

n

l

, где:

n – количество рабочих мест, включенных в систему электронного документооборота; 

m – общее количество рабочих мест

	2. 
	Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления района, обеспеченных телекоммуникационными ресурсами посредством скоростной информационной магистрали органов государственной власти Республики Мордовия, %
	10
	20
	30
	40
	50
	
[image: image2.wmf]%

100

1

´

=

å

=

k

i

i

k

n

l

, где

i -  рабочие места сотрудников органов местного самоуправления района;

k – количество рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления района;


[image: image3.wmf]1

=

i

n

, если i-е рабочее место подключено к единой скоростной информационной магистрали органов государственной власти Республики Мордовия;


[image: image4.wmf]0

=

i

n

, если такое подключение отсутствует

	3. 
	Доля муниципальных услуг, предоставляемых с помощью ИКТ, в том числе с использованием сети Интернет, %
	10
	15
	20
	30
	40
	
[image: image5.wmf]%

100

1

´

=

å

=

k

i

э

i

k

n

l

, где:

i -  муниципальные услуги, зарегистрированные в реестре муниципальных услуг;

k – количество муниципальных услуг, зарегистрированных в реестре муниципальных услуг;


[image: image6.wmf]1

=

э

i

n

, если муниципальная  услуга, зарегистрированная в реестре муниципальных услуг, предоставляется с помощью ИКТ, в том числе с использованием сети Интернет;


[image: image7.wmf]0

=

э

i

n

, если муниципальная услуга, зарегистрированная в реестре муниципальных услуг, с помощью ИКТ, в том числе с использованием сети Интернет, не предоставляется

	4. 
	Доля муниципальных заказов, размещаемых с использованием ИКТ, %
	20
	30
	40
	50
	60
	
[image: image8.wmf]%

100

1

´

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

å

=

i

k

i

э

n

n

l

, где:

i -  муниципальные заказы;

k – количество муниципальных заказов;


[image: image9.wmf]э

n

- количество муниципальных заказов, размещаемых с использованием ИКТ;

n - количество муниципальных заказов, размещаемых традиционным способом

	5. 
	Доля лечебно-профилактических учреждений района, использующих медицинские информационные системы, %
	5
	10
	25
	36
	50
	
[image: image10.wmf]%

100

1

1

´

=

å

=

k

i

i

k

n

l

, где:

 i - лечебно-профилактические учреждения района;

k – количество лечебно-профилактических учреждений района;


[image: image11.wmf]1

1

=

i

n

, если лечебно-профилактическое учреждение использует медицинские информационные системы;


[image: image12.wmf]0

1

=

i

n

, если лечебно-профилактическое учреждение не использует медицинские информационные системы


Глава 5. Показатели эффективности реализации мероприятий Программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя по годам с нарастающим итогом

	
	
	2011

год
	2012

год
	2013

год
	2014

год
	2015

год

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8

	Формирование технологий электронного правительства в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия 

	1.1. 
	Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления района, подключенных к региональному фрагменту единой информационной системы мониторинга социально-экономического развития субъектов Российской Федерации (Республика Мордовия), %
	
	
	
	
	

	1.2. 
	Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления района, включенных в систему электронного документооборота, %
	
	
	
	
	

	1.3. 
	Доля муниципальных  услуг, предоставляемых через сеть Интернет (по каждой стадии использования сети Интернет для предоставления услуг)
, %
	
	
	
	
	
	

	
	1 стадия
	*
	*
	*
	*
	*

	
	2 стадия
	*
	*
	*
	*
	*

	
	3 стадия
	*
	*
	*
	*
	*

	
	4 стадия
	*
	*
	*
	*
	*

	
	5 стадия
	
	
	
	
	

	1.4. 
	Доля населения, удовлетворенного доступностью, качеством и сроками предоставления муниципальных электронных услуг, % населения 16 лет и старше, использующего сеть Интернет для взаимодействия с органами управления
	15
	20
	25
	30
	40

	1.5. 
	Доля сотрудников органов местного самоуправления района, использующих технологии электронной цифровой подписи, %
	3
	7
	10
	18
	20

	2. Использование информационных и телекоммуникационных технологий для социально-экономического развития Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия

	2.1. 
	Число ПК в расчете на 100 работников среднего образования (школ), использовавших ПК, единиц
	
	
	
	
	

	2.2. 
	Доля лечебно-профилактических учреждений, использующих электронные медицинские карты пациентов, %
	
	
	
	
	

	2.3. 
	Число ПК в расчете на 100 работников учреждений сферы здравоохранения, использовавших ПК, единиц
	
	
	
	
	

	2.4. 
	Число ПК в расчете на 100 работников учреждений сферы культуры, использовавших ПК, единиц 
	
	
	
	
	

	2.5. 
	Объем электронного каталога библиотек, % от общего объема фондов
	
	
	
	
	

	2.6. 
	Объем электронного каталога музеев, % от общего объема фондов
	
	
	
	
	

	2.7. 
	Объем электронных каталогов архивов, % от общего объема фондов
	
	
	
	
	

	2.8. 
	Число организаций района, использовавших Интернет для участия в электронных торгах на закупку товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, единиц
	
	
	
	
	

	3. Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия

	3.1. 
	Количество организаций района, отмечающих отсутствие технической возможности подключения к сетям телекоммуникаций как основной или решающий фактор, сдерживающий использование сети Интернет, %
	
	
	
	
	

	3.2. 
	Число организаций, использующих для подключения к сети Интернет цифровые абонентские линии (технология  xDSL и т.д.)
	
	
	
	
	

	3.3. 
	Доля оказанных услуг организациями сектора ИКТ в общем объеме платных услуг населению, %
	
	
	
	
	

	4. Создание условий для развития конкурентоспособного сектора информационных и телекоммуникационных технологий в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия

	4.1. 
	Доля работников организаций сектора ИКТ в общем числе занятых  в экономике, %
	
	
	
	
	

	5. Подготовка населения и профессиональных групп к использованию информационных и телекоммуникационных технологий в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия

	5.1. 
	Доля руководителей органов местного самоуправления, прошедших обучение или переподготовку в области управления и использования ИКТ в течение последних 5 лет, %
	
	
	
	
	

	5.2. 
	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение или переподготовку по использованию ИКТ в течение последних 5 лет, %
	
	
	
	
	

	5.3. 
	Доля населения района, прошедшего обучение общей компьютерной грамотности в рамках реализации Программы, %
	
	
	
	
	

	5.4. 
	Доля  организаций, испытавших потребность в специалистах по ИКТ и привлекавших  их  со стороны, от общего числа организаций, %
	
	
	
	
	

	6. Реализация общесистемных и обеспечивающих мероприятий Программы в Республике Мордовия

	6.1. 
	Наличие штатных подразделений или уполномоченных по информационной безопасности, да/нет
	нет
	нет
	да
	да
	да

	Управление реализацией Программы

	6.2. 
	Количество популярных статей и публикаций социальной рекламы в прессе о мероприятиях Программы, единиц
	
	
	
	
	


Детализация системы индикаторов и показателей, их корректировка по годам, а также мониторинг значений индикаторов и показателей может осуществляться в рамках соответствующих программных мероприятий.

Раздел 3. Перечень программных мероприятий

В Программе предусматривается реализация семи основных направлений, в рамках каждого из которых обеспечивается выполнение комплекса взаимоувязанных программных мероприятий, направленных на решение задач Программы.

Деление Программы на направления и мероприятия осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации деятельности по их решению с учетом распределения полномочий заказчиков и ответственных исполнителей.

Основные направления реализации Программы:

1. Развитие технологий электронного правительства в органах местного самоуправления Старошайговского муниципального района Республики Мордовия.

Мероприятия направлены на формирование технологий электронного правительства в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия и  реализуются в соответствии с основными принципами создания функциональных подсистем и элементов архитектуры электронного правительства, изложенными в Концепции региональной информатизации до 2010 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2006 г. № 1024-р.

Задачи:

· повышение эффективности функционирования систем муниципального управления в Республике Мордовия, в том числе в части предоставления муниципальных услуг населению и организациям;

· обеспечение эффективной интеграции и межсистемного взаимодействия;

· мониторинг социально-экономического развития Старошайговского муниципального района Республики Мордовия, в том числе по отдельным отраслям экономики.

2. Использование информационных и телекоммуникационных технологий для социально-экономического развития Старошайговского муниципального района Республики Мордовия.

Мероприятия направлены на развитие информационных и телекоммуникационных технологий в целях повышения эффективности их использования и функционирования:

· в сфере образования (развитие электронного образования);

· в сфере здравоохранения (развитие электронного здравоохранения);

· в сфере социальной защиты населения;

· в сфере труда и занятости населения;

· в сфере культуры (развитие электронной культуры) и архивного дела;

· в отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

· в других отраслях экономики.

3. Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Старошайговского муниципального района Республики Мордовия.

Мероприятия направлены на формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, необходимой для предоставления качественных муниципальных услуг в электронном виде, на базе технологий электронного правительства.

4. Создание условий для развития конкурентоспособного сектора информационных и телекоммуникационных технологий в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия.

Мероприятия направлены на создание условий для развития конкурентоспособного сектора информационных и телекоммуникационных технологий  и позволяют решать следующие основные задачи:

· повышение инвестиционной привлекательности сектора информационных и телекоммуникационных технологий района;

· поддержка районных производителей в сфере ИКТ;

· создание условий для размещения высокотехнологичными компаниями своих производств на территории Старошайговского муниципального района Республики Мордовия.

5. Подготовка населения и профессиональных групп в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия к использованию  информационных и телекоммуникационных технологий.
Мероприятия направлены на подготовку пользователей в области развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий, а также на повышение качества и уровня подготовки пользователей с учетом потребностей муниципального рынка информационных и телекоммуникационных технологий.

6. Реализация общесистемных и обеспечивающих мероприятий Программы.
Задачи:

· обеспечение информационной безопасности муниципальных информационных систем в Республике Мордовия;

· разработка и развитие архитектуры и технологий электронного правительства;

· совершенствование нормативной правовой базы Старошайговского муниципального района Республики Мордовия в области развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий.

7. Управление реализацией Программы. 
Мероприятия направлены на обеспечение эффективного управления реализацией Программы, а также на решение следующих задач:

· реализация организационных мероприятий, направленных на обеспечение эффективности реализации Программы и развитие ИКТ;

· формирование системы мониторинга и контроля за реализацией Программы;

· обеспечение информационной, аналитической и общественной поддержки реализации Программы.

Перечень мероприятий Программы с учетом выделенных направлений приведен в приложении 1.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

В связи с отсутствием в настоящее время как на федеральном, так и на региональном уровне ресурсного метода определения затрат в данной сфере деятельности, ресурсное обеспечение Программы определено на основе экспертных оценок возможных трудозатрат, длительности выполнения каждого программного мероприятия, анализа выполнения федеральных и региональных целевых программ в различных областях, в том числе республиканской целевой программы «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2015 года», анализа затрат на реализацию аналогичных мероприятий в субъектах Российской Федерации, сведений от ведущих компаний в сфере ИКТ о возможных финансовых затратах, информации, находящейся в открытом доступе, в том числе в сети Интернет. 

Средняя стоимость человеко-дня принимается исходя из средней стоимости часа работы специалиста (эксперта) в составе организации - исполнителя с учетом необходимых накладных расходов и составляет 800 рублей. 

Стоимость реализации информационной системы среднего масштаба рассчитывается исходя из необходимости проведения предварительного обследования объектов информатизации, разработки технического задания на проектирование (технических требований), концепций, технико-экономических расчетов и обоснований и т.д.), разработки техно-рабочего проекта, приобретения аппаратного и программного обеспечения, подготовки объекта к вводу в эксплуатацию системы, обучения специалистов и администраторов, внедрения информационной системы и составляет в среднем 4,0 – 5,0 млн. рублей. При этом стоимость мероприятий по развитию информационной системы среднего масштаба принимается равной 1,5 – 2,0 млн. рублей.

Анализ международного опыта показывает, что реальный результат, позволяющий осуществить значительный качественный скачок в использовании ИКТ, оптимизировать достижение социально-экономических результатов, проявляется при объемах финансирования сферы информатизации в размере не менее 2% от расходной части бюджета.

Данный факт отражен также и в докладе рабочей группы Государственного Совета Российской Федерации по вопросам реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации «О реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации»:

«Немаловажным аспектом, который будет иметь большое значение при реализации Стратегии развития информационного общества в субъектах Российской Федерации, является адекватность объема финансирования, выделяемого на развитие и внедрение ИКТ. Сегодня мировой опыт свидетельствует о необходимости использования для определения объемов финансирования макроэкономических показателей. Минимальным для эффективной информатизации является показатель 1,5-2%, позволяющий обеспечить видимый прогресс в развитии и использовании ИКТ для достижения целей социально-экономического развития региона в среднесрочной перспективе».

В соответствии с Концепцией Республиканской целевой программы «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2015 года» предлагаемый объем финансирования начального этапа реализации Программы должен составить не менее 50 тыс. рублей. 

В дальнейшем в соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, определяющей увеличение объемов финансирования на ИКТ к 2015 году в 2,5 раза, и республиканской целевой программой «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2015 года» предусматривается наращивание объемов финансирования Программы минимум на 30% ежегодно.

В итоге, ежегодные объемы финансирования Программы в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия в период 2010-2015 годов составят:

тыс. рублей

	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	Итого

	50,0
	65
	84,5
	109,5
	142,5
	451,5


Таким образом, общий объем финансирования Программы на конец срока ее реализации составит 751,58 тыс. рублей.

Для софинансирования Программы возможно привлечение средств, выделяемых на информатизацию органов государственной власти Республики Мордовия, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Мордовия. 
Для софинансирования Программы могут быть также привлечены средства федерального бюджета, предусмотренные в рамках федеральных целевых программ, других программ, в том числе целевых, содержащих мероприятия по развитию и внедрению ИКТ. 
Возможно привлечение средств из внебюджетных источников. 

Формы и условия участия в реализации мероприятий Программы федеральных органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Мордовия, органов государственной власти Республики Мордовия, организаций определяются соответствующими правовыми актами между ними и муниципальным заказчиком – координатором Программы. 

При наличии таких актов привлекаемые средства учитываются в объемах финансирования Программы.

Предложения по финансированию Программы за счет средств местного  бюджета Старошайговского муниципального района Республики Мордовия носят предельный (прогнозный) характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета Старошайговского муниципального района Республики Мордовия и республиканского бюджета Республики Мордовия на соответствующие годы.

Объемы и источники финансирования Программы на 2011 – 2015 годы:

тыс. рублей

	Источники     
финансирования
	Объем      
финан​си​ро​вания, 
всего
	в том числе по годам

	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год

	Всего:
	
	
	
	
	
	

	муниципальный бюджет Старошайговского муниципального района Республики Мордовия
	451,5
	50,0
	65
	84,5
	109,5
	142,5


Объемы и источники финансирования, муниципальные  заказчики и ответственные исполнители программных мероприятий приведены в приложении 1.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Глава 1. Система рабочих органов по реализации Программы

В систему рабочих органов по реализации Программы входят:

муниципальный  заказчик-координатор Программы;

функциональные заказчики программных мероприятий;

ответственные исполнители программных мероприятий;

Комплексное управление и контроль за реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик-координатор Программы – администрация Старошайговского муниципального района.
Текущее управление реализацией Программы осуществляют функциональные заказчики программных мероприятий.

Функциональными заказчиками программных мероприятий являются структурные подразделения администрации Старошайговского муниципального района, муниципальные учреждения и организации Старошайговского муниципального района 
Реализация Программы в части выполнения программных мероприятий обеспечивается ответственными исполнителями программных мероприятий.

Состав ответственных исполнителей программных мероприятий конкретизируется на этапе уточнения программных мероприятий, финансируемых в очередном финансовом году. 

Рабочие органы по реализации Программы в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Республики Мордовия, и Старошайговского муниципального района Республики Мордовия.

Глава 2. Полномочия муниципального заказчика-координатора Программы

Муниципальный  заказчик – координатор Программы обеспечивает управление и координирует деятельность функциональных заказчиков и ответственных исполнителей программных мероприятий.

Муниципальный заказчик-координатор Программы осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, несет ответственность за рациональное и эффективное их использование. 

Муниципальный заказчик-координатор Программы также осуществляет: 

контроль качества реализации программных мероприятий, в том числе путем экспертных оценок, посредством участия своих представителей на любой стадии реализации программных мероприятий (согласование технической и конкурсной документации, участие в мероприятиях по закупке товаров, работ и услуг, участие в сдаче-приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг);

сбор от функциональных заказчиков программных мероприятий (или ответственных исполнителей), обобщение и представление в уполномоченные органы местного самоуправления проектов бюджетных заявок на ассигнования из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год;

разработку, а также координацию разработки функциональными заказчиками программных мероприятий (или ответственными исполнителями) проектов правовых актов по вопросам реализации Программы, в том числе программных мероприятий;

согласование с функциональными заказчиками программных мероприятий (или ответственными исполнителями) возможных сроков выполнения программных мероприятий, объемов и источников финансирования;

мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

подготовку и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств; 

организацию привлечения софинансирования программных мероприятий из средств республиканского, федерального бюджетов, внебюджетных источников;

организацию размещения в средствах массовой информации сведений о ходе и результатах реализации Программы;

организацию внедрения и обеспечение использования информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля за ходом реализации программных мероприятий.

Глава 3. Механизм реализации Программы

Муниципальный заказчик – координатор Программы совместно с функциональными заказчиками программных мероприятий (и/или ответственными исполнителями) в установленные сроки подготавливает бюджетные заявки на ассигнования из местного  бюджета Старошайговского муниципального района Республики Мордовия для финансирования Программы на очередной финансовый год. 

Одновременно муниципальным заказчиком – координатором Программы формируется и утверждается перечень проектов, реализуемых в очередном финансовом году в рамках программных мероприятий. Перечень проектов составляется с учетом целей и задач и выделенных программных мероприятий, формируемых на очередной финансовый год.

Консолидированная бюджетная заявка на ассигнования из местного бюджета Старошайговского муниципального района Республики Мордовия для финансирования Программы на очередной финансовый год в установленном порядке представляется муниципальным заказчиком-координатором Программы в финансовое управление администрации Старошайговского муниципального района.
Денежные средства, предусмотренные в местном бюджете Старошайговского муниципального района Республики Мордовия на  реализацию Программы, используются функциональными заказчиками программных мероприятий в соответствии с консолидированной бюджетной заявкой.

При сокращении (или увеличении) планового финансирования Программы муниципальный заказчик-координатор Программы определяет приоритеты, корректирует объемы и виды плановых работ на очередной финансовый год путем внесения соответствующих изменений в Программу и перечень проектов. При этом разница планового и фактически предусмотренного объема финансирования Программы переносится и суммируется с объемом финансирования Программы в последующие годы. В случае отсутствия финансирования программных мероприятий, их реализация возможна в последующие годы при внесении соответствующих изменений в Программу.

Реализация программных мероприятий осуществляется посредством исполнения муниципальных контрактов, договоров, заключаемых в соответствии с действующим законодательством и скорректированным перечнем проектов. При этом муниципальные контракты, договоры заключаются по итогам размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд Старошайговского муниципального района Республики Мордовия.

В целях адаптации положений и мероприятий настоящей Программы к изменяющейся ситуации на основании результатов мониторинга ее выполнения, а также исследования качества и востребованности услуг населению и организациям Старошайговского муниципального района Республики Мордовия, предоставляемых за счет реализации программных мероприятий, муниципальный заказчик – координатор Программы ежегодно путем внесения изменений в Программу уточняет целевые индикаторы, состав ответственных исполнителей, показатели результативности выполнения программных мероприятий, затраты по программным мероприятиям на очередной финансовый год. 

Глава 4. Система организации управления и контроль за исполнением Программы
Начальник отдела информатизации администрации Старошайговского муниципального района несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Функциональные заказчики программных мероприятий направляют муниципальному заказчику - координатору Программы:

ежегодно до 1 февраля информацию о ходе финансирования Программы и доклады о ходе работ по программным мероприятиям и эффективности использования финансовых средств. Доклады должны содержать:

сведения о ходе, полноте и результатах реализации программных мероприятий за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств федерального и республиканского бюджетов и внебюджетных источников;

сведения о соответствии фактических показателей реализации программных мероприятий показателям, установленным при утверждении Программы;

сведения о результативности НИОКР;

сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов.
Начальник отдела информатизации администрации Старошайговского муниципального района до 1 марта каждого года подготавливает и представляет главе администрации Старошайговского муниципального района Республики Мордовия комплексный доклад о ходе реализации Программы за отчетный год.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

В качестве основных ожидаемых социально-экономических эффектов реализации Программы выступают:


Рост удовлетворенности населения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия качеством получаемых муниципальных услуг, а также повышение доверия к органам местного самоуправления со стороны населения и организаций муниципального района.


Достижение стратегических целей социально-экономического развития Старошайговского муниципального района Республики Мордовия и установленных целевых индикаторов муниципальных целевых программ, в реализацию которых существенный вклад вносит широкомасштабное использование ИКТ.


Улучшение качества образования и медицинского обслуживания в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия.

Рост уровня безопасности жизнедеятельности в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия.


Повышение эффективности расходования бюджетных средств за счет осуществления в электронной форме регламентов реализации муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, сокращения времени и повышения качества принятия управленческих решений посредством использования ИКТ, исключения дублирования создаваемых информационных систем и обеспечения их эффективного взаимодействия.


Устойчивое развитие рынка информационных и коммуникационных технологий в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия.

Программа предполагает, что внедрение ИКТ в деятельность органов местного самоуправления Старошайговского муниципального района Республики Мордовия позволит выйти на новый качественный уровень управления. 

Оценка эффективности Программы должна быть осуществлена по годам в течение всего срока реализации Программы, а при необходимости и после ее завершения. Методика оценки эффективности Программы приведена в приложении 3. 

Степень достижения установленных целей, реализации задач и мероприятий Программы определяется на основе анализа достигнутых значений целевых индикаторов и показателей эффективности выполнения программных мероприятий. 

В Программу включены мероприятия экономической, технической и социальной направленности, поэтому в целях оценки эффективности реализации Программы, а также эффективности расходования бюджетных средств целесообразно учитывать эффекты различных категорий – экономические, технические, социальные и др. При этом часть программных мероприятий приводит к достижению сразу нескольких эффектов. 

Программа рассчитана на пять лет с возможным последующим продолжением, в связи с чем прогнозирование ожидаемого эффекта затруднено. Как показывает опыт, прогнозирование ожидаемого эффекта в сфере развития сферы ИКТ на срок свыше двух-трех лет редко оказывается достоверным. Тем не менее, возможно прогнозирование социально-экономического развития с разбивкой по годам при условии регулярного внесения корректировок. 

Глава 1. Ожидаемые эффекты

Главный интегральный эффект, который предполагается достичь в результате выполнения Программы, состоит в повышении качества жизни населения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия за счет более широкого внедрения современных ИКТ в повседневную жизнедеятельность. При этом рассматривая «качество жизни» как интегральный показатель, целесообразно все выполняемые мероприятия по достигаемому эффекту разбить на следующие основные группы: экономический, технический, социальный и экологический. 

Экономический эффект будет состоять в основном в получении прибыли для тех мероприятий, которые имеют коммерческую направленность, а также в содействии повышению производительности труда и общему росту экономики Старошайговского муниципального района Республики Мордовия на основе широкомасштабного использования ИКТ. 

Технический эффект будет состоять в основном в повышении объема и скорости использования информации, а также в более интенсивном развитии наукоемких производств, связанных, прежде всего, с внедрением ИКТ. 

Социальный эффект будет состоять в основном в сглаживании социального и информационного неравенства, повышении уровня жизни населения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия за счет повышения производительности труда, увеличения свободного времени, которое будет посвящено досугу, а также более качественного удовлетворения информационных потребностей населения.

Экологический эффект будет состоять в основном в снижении уровня электромагнитного излучения за счет использования преимущественно цифровых систем распределения телевизионных программ.

Глава 2. Влияние инвестиций в ИКТ на экономическое развитие Старошайговского муниципального района Республики Мордовия
Программа нацелена на развитие и широкомасштабное использование в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия ИКТ и предполагает в ближайшие годы осуществление и стимулирование масштабных инвестиций в ИКТ. 

Примерную оценку влияния совокупных инвестиций в ИКТ на экономическое развитие Старошайговского муниципального района Республики Мордовия и Республику Мордовия в целом можно произвести, опираясь на аналогичные оценки, произведенные для развитых стран.

Как показывают результаты экономических расчетов, опубликованные в докладе Организации экономического сотрудничества и развития, инвестиции в ИКТ в 1990-е годы обеспечили от 0,2 до 0,5 процентных пункта роста экономики в зависимости от страны. Во второй половине 1990-х годов вклад в данный показатель увеличился и уже обеспечивал от 0,3 до 0,9 процентных пункта роста в изученных странах. Учитывая, что эффект использования ИКТ наблюдается в различных по масштабам и социально-экономическим особенностям субъектах, эти оценки представляется обоснованным перенести на экономику Старошайговского муниципального района Республики Мордовия и предположить, что широкомасштабное использование ИКТ обеспечит около 0,1% экономического роста в год.

Важный вклад в экономику Старошайговского муниципального района Республики Мордовия будет вносить и развитие собственно сектора ИКТ как наиболее рентабельной и быстрорастущей отрасли экономики, создающей к тому же предпосылки повышения конкурентоспособности и роста во всех других отраслях. 

Глава 3. Социально-экономический эффект 

Использование новых информационных технологий позволит повысить эффективность работы органов местного самоуправления Старошайговского муниципального района Республики Мордовия за счет обработки информации в режиме реального времени и независимости от человеческого фактора при обработке, хранении и передаче информации.

Создаваемые информационно-аналитические системы, ситуационные центры позволять оптимизировать выполнение сложных аналитических запросов муниципальных служащих, и будут использованы в процессе принятия управленческих решений руководителями Старошайговского муниципального района Республики Мордовия.

 Кроме того социально-экономический эффект от реализации Программы достигается снижением административной нагрузки на органы местного самоуправления, связанной со снижением временных и финансовых затрат на межведомственное взаимодействие, в том числе на получение ими необходимой информации, в результате интеграции районных, региональных и ведомственных автоматизированных информационных систем, а также снижением транзакционных издержек при взаимодействии органов местного самоуправления с населением и организациями.

Реализация Программы обеспечивает гарантированный уровень информационной открытости органов местного самоуправления Старошайговского муниципального района Республики Мордовия, повышение уровня доверия к власти и сокращение затрат времени на обеспечение доступа населения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия к информации о деятельности органов местного самоуправления за счет функционирования web-сайтов, развития их информационного наполнения и функциональных возможностей, а также обеспечения тематического доступа к размещаемой на них информации.













_1322398441.unknown

_1322398611.unknown

_1348916213.unknown

_1322398778.unknown

_1322398540.unknown

_1304852670.unknown

_1304853318.unknown

_1304854042.unknown

_1304854049.unknown

_1304853484.unknown

_1304853281.unknown

_1304852522.unknown

