
Приложение № 2
к постановлению администрации Старофедоровского сельского поселения Старошайговского муници​пального района РМ № 9 от 01.03.2012 г.
ПЛАН
мероприятий Старофедоровского сельского поселения Старошайговского муниципального района РМ по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2012 года
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Исполнитель
	Срок исполнения
	Приме-
чание

	1.
	Организовать необходимый запас медикаментов
	Митрофанова Н.С
	до 20 марта 2012 г.
	

	2.
	К началу закрытия дорог, в период распутицы и пропуску  массовых вод, обеспечить необходимый запас сырья  материалов, промышленных и продовольственных товаров, кормов на фермах
	Кудалина Н.В.
Лобачев Е.В.

Пантюшин С.А.
	до 20 марта 2012г.
	

	3.
	Организовать круглосуточное дежурство членов паводковой комиссии на период пикового паводка.
	Сафонкина А.А
	По отдельному графику
	

	4.
	Подготовить списки граждан проживающих в местах возможного затопления
	Сафонкина А.А
	до 15.03.2012г.
	

	5.
	Создать резервные группы для дежурства на дому на период  паводка
	Администрация 
с/ поселения
	Март-апрель
	

	6.
	Принять необходимые меры по предотвращению затопления артезианских 

скважин талыми водами

скважин талыми водами
	ИП «Пантюшин»
	до 01.04.2012г.
	

	7.
	Понизить уровень воды в прудах до минимального значения
	ИП «Пантюшин»
	до 30.03.2012г.
	

	8.
	В целях беспрепятственного пропуска паводковых вод жителям поселения прокопать в снегу около своих домов траншеи, соединяя их между собой
	Сафонкина А.А
	до 01.04.2012г.
	

	9.
	Заключить соглашения с владельцами частных лодок по использованию их лодок в случае экстренной эвакуации людей
	Баландина М.В
	до 01.04.2012г.
	


