РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 
СТАРОШАЙГОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН                                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  15.02.2019.                 с. Ингенер-Пятина                           № 8
О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ПЕРИОДВЕСЕННЕГО ПАВОДКА 2019 Г.

          Во исполнение  Федеральных законов № 117- ФЗ от 21.07.97г. «О безопасности гидротехнических сооружений», № 68 - ФЗ от 21.12.1994г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера»,  № 131 - ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в целях подготовки к пропуску  весеннего паводка, снижения ущербов от вредного воздействия вод, обеспечения выполнения противопаводковых мероприятий, защиты населения, жилых и хозяйственных объектов, обеспечения сохранности гидротехнических сооружений, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2019 года п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить паводковую комиссию по сельскому поселению (приложение № 1).

2. Утвердить  ПЛАН мероприятий Новотроицкого  сельского поселения Старошайговского муниципального района по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2019 года                 

 3. Рекомендовать:

          3.1 Главе сельского поселения, руководителям предприятий, организаций независимо от форм собственности:

       до 15 марта 2016 года провести комплекс противопаводковых работ по обследованию гидротехнических сооружений, линий энергоснабжения и связи, дорог и мостов и принять меры по их очистке от снега и льда, ремонту и дополнительному укреплению;

       установить строгий контроль за состоянием и работой водонапорных и водопропускных       сооружений;

     определить районы возможного затопления, пути эвакуации, места размещения населения, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных;

организовать среди населения, проживающего в затопляемых местах, а также расположенных в непосредственной близости от плотин прудов круглосуточное дежурство, провести разъяснительную работу о необходимости страхования зданий, строений, имущества, скота.

      подготовить списки граждан, проживающих в местах возможного затопления и представить их в отдел ВМР, ГО и ЧС администрации Старошайговского  муниципального района; 

 3.2  Всем заинтересованным службам и сельхозпредприятиям: «Агрофирма «Новотроицкая»», «ООО «Конопатское», имеющим на балансе гидротехнические сооружения, осуществлять постоянный контроль за состоянием гидротехнических сооружений, придорожных водоемов и при необходимости принять меры по безопасному пропуску паводковых вод.

  3.3 Главе сельского поселения, «Агрофирме «Новотроицкая»», ООО «Конопатское»,  руководителям организаций в  предпаводковый период  принять необходимые меры по предотвращению затопления артезиан​ских скважин талыми водами, исключению попадания в поверхностные водные объекты нефтепродуктов, ядохимикатов и других отходов сельскохозяйствен​ного производства
3.4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на себя, председателя   паводковой комиссии Вишнякову Т.М..

  3.5. Паводковой комиссии оказывать содействие по устранению аварийных ситуаций на линиях связи и  магистральных кабелей проходящих по территории сельского поселения.

Глава Новотроицкого сельского поселения  

Старошайговского  муниципального района                                    Т.М.Вишнякова 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                 к  постановлению  администрации

                                                      Новотроицкого сельского поселения

                                                           №  8   от  15.02.2019.   
СПИСОК ЧЛЕНОВ СЕЛЬСКОЙ ПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ НА 2019 ГОД
1. Вишнякова Т.М.-  глава администрации Новотроицкого   сельского  поселения, председатель комиссии.

2.   Калеева Валентина Михайловна – заместитель главы Новотроицкого сельского поселения

      3. Спирин В.А  - директор «Агрофирмы Новотроицкая»» (по согласованию);

      4. Перфильев Н.Г –заведующий Ингенер-Пятинским отделением ООО «Конопатское»
      5. Наумова Т.И - заместитель главы Новотроицкого сельского поселения
Глава Новотроицкого сельского поселения

Старошайговского  муниципального района                         Т.М.Вишнякова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                 к  постановлению  администрации

                                                      Новотроицкого сельского поселения

                                                       № 8   от  15. 02. 2019.                  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НОВОТРОИЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОШАЙГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПА​ВОДКА 2019 ГОДА
	№

п/п
	Наименование

мероприятий
	Исполнитель
	Срок

исполнения
	Примечание 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	       Провести совещание  с руково​дителями сельхозкооператива, уч​реждений по обеспечению сохран​ности объектов экономики, населен​ных пунктов, автодорог и искусст​венных сооружений на них в период распутицы.
	Глава сельского поселени, руководители «Агрофирмы «Новотроицкая»» и  ООО «Конопатское»
	до 15.03.2019.
	

	2.
	При администрации сельского посе​ления, создать паводковую комис​сии.
	Глава 

сельского поселения
	до 15.03.2019.
	

	3.
	Организовать необходимый запас медикаментов, бригаду скорой помощи населению пострадавшего в зоне затопления.
	Лопакина Л.М.
Зубарева В.А.- зав. ФАП
	до 15.03.2019.
	

	4.
	К началу закрытия дорог, в период распутицы и пропуска паводковых вод, обеспечить необходимый запас сырья, материалов, промышленных и продовольственных товаров, кормов на фермах.
	 Глава сельского поселени, руководители «Агрофирмы «Новотроицкая»» и  ООО «Конопатское»
	до 15.03.2019.
	

	5.
	Организовать круглосуточное дежурство членов сельской паводковой комиссии на период пикового паводка.
	Глава сельского поселения
	по отдельному графику
	

	6.
	Организовать круглосуточное де​журство членов ДПО на технике, приспособленной для тушения в местах, попадающих в зону возмож​ного затопления. Провести  разъяс​нительную работу с населением о соблюдении мер пожарной безопас​ности через средства массовой ин​формации.
	Глава сельского поселения.
ПЧ-22, ПЧ-30
	март – апрель
	

	7.
	Подготовить списки граждан проживающих в местах возможного затопления 
	Глава 

сельского поселения
	до 15.03.2019.
	

	8
	Создать резервные группы для дежурства на дому на период паводка.
	ПЧ-22, ПЧ-40
	март – апрель
	

	9
	Принять необходимые меры по предотвращению затопления артезианских скважин талыми водами.
	Глава сельского поселения,                      Перфильев Н.Г.
	до 20.03.2019.
	

	10.
	В целях беспрепятственного про​пуска паводковых вод произвести обкалывания льда около шахт водо​сбросов, убрать снег и лед из отвер​стий водопропускных сооружений. 
	Глава сельского поселени, руководители «Агрофирмы «Новотроицкая»» и  ООО «Конопатское»
	до 20.03.2019.
	

	11.
	Подготовить первичные средства спасения на водах.


	Глава администрации сельского поселения
	до 20.03.2019.
	


Глава Новотроицкого
сельского поселения                           Т.М.Вишнякова
