Приложение 5

к  муниципальной  программе

Старошайговского муниципального района

Республики Мордовия

«Комплексное развитие сельских территорий»

Перечень
основных мероприятий к муниципальной программе

Старошайговского муниципального района Республики Мордовия

«Комплексное развитие сельских территорий»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия нереализации мероприятия | Связь с показателями Государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Минсельхозпрод Республики Мордовия | 2020 год | 2025 год | улучшение жилищных условий 44 сельских семей | снижение доступности улучшения жилищных условий негативно повлияет на привлечение молодых и высококвалифицированных специалистов на село | ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях – 3 012 кв. метров |
| 1.2. | Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | Минсельхозпрод Республики Мордовия | 2020 год | 2025 год | улучшение жилищных условий 2 сельских семьи | снижение доступности улучшения жилищных условий негативно повлияет на привлечение молодых и высококвалифицированных специалистов на село | ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях – 198 кв. метров |
| 1.3. | Льготная сельская ипотека | Минсельхозпрод Республики Мордовия | 2020 год | 2025 год | улучшение жилищных условий 11 сельских семей | снижение доступности улучшения жилищных условий негативно повлияет на привлечение молодых и высококвалифицированных специалистов на село | количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях – 11 единиц |
| 1.4. | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Минсельхозпрод Республики Мордовия | 2020 год | 2025 год | создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство 100 домов на сельских территориях | снижение доступности земельных участков под строительство, оборудованных инженерной инфраструктурой | количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку – 2 единицы |
| 2. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство сельских территорий | Минсельхозпрод Республики Мордовия | 2020 год | 2025 год | реализация 6 общественно-значимых проекта по благоустройству территорий | снижение привлекательности проживания на сельских территориях | количество общественно- значимых проектов по благоустройству территорий 6 единицы |
| 2.2. | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | Минсельхозпрод Республики Мордовия | 2020 год | 2025 год | ввод в действие незавершенных строительством локальных водопроводов в сельской местности | незавершенные строительством объекты инженерной инфраструктуры в сельской местности | ввод в действие 15,265 км. локальных водопроводов в сельской местности |
| 2.3. | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Минстрой Республики Мордовия | 2020 год | 2025 год | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | отсутствие круглогодичной связи общественно значимых объектов сельских населенных пунктов | ввод в эксплуатацию 20,368 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки |
| 2.4. | Современный облик сельских территорий | Минсельхозпрод Республики Мордовия | 2020 год | 2025 год | реализация 7 инициативных проекта комплексного развития сельских территорий | снижение привлекательности проживания на сельских территориях | количество инициативных проектов комплексного развития сельских территорий 7 единицы |
| 3. Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами | Управление сельского хозяйства Старошайговского муниципального района Республики Мордовия | 2020 год | 2025 год | проведение обучения с последующим трудоустройством на сельских территориях квалифицированных специалистов | отток молодых специалистов из сельской местности | численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации – 3 человека; численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики – 3 человека |