Утверждены

Решением сессии

Совета депутатов

Старошайговского 

сельского поселения

от 21 февраля 2013г

МЕРОПРИЯТИЯ

по выполнению задач, вытекающих из Послания Главы РМ Государственному Собранию РМ

Старошайговскому сельскому поселению.

	№п/п


	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Исполнители
	Ответственный

исполнитель

	1. 
	Разработать целевую программу по благоустройству села Старое Шайгово на 2013 год.
	1 квартал
	Старошайговское сельское поселение, МУП «Старошайговское ЖКХ»
	Казаков В.В.- Глава Старошайговского сельского поселения

	2. 
	Разработать комплекс мер, предусматривающих экономию электроэнергии, тепла  и газа по сельскому поселению.  
	Январь-февраль
	 сельское поселение
	Тиманина О.Н.-главный бухгалтер Старошайговского сельского поселения

	3. 
	Разработать комплекс мер, предусматривающих увеличение закупок излишек молока и мяса от частного сектора, с учетом доведенных планов:

-молока-113 т.

-мяса-34т.

-увеличение товарооборота с учетом плана-486327 т.р.

увеличение реализации алкогольной продукции с учетом плана- 3666 дал.

-разработать методику, способствующую выполнению плана по собственным доходам, с учетом плана в сумме-4698,0 т.р.
	В течении года
	Старошайговское сельское поселение
	Кибакова Г.С.- Зам.Главы Старошайговского сельского поселения

	4. 
	Разработать мероприятия по увеличению сохранности 

поголовья по частному сектору с.Старое Шайгово
	1 квартал
	Депутатский корпус
	Казаков В.В.- Глава Старошайговского сельского поселения

	5. 
	Усилить работу по борьбе с самогоноварением
	В течении года
	Депутатский корпус, Старошайговское сельское поселение, Старошайговский РОВД
	Казаков В.В.- Глава Старошайговского сельского поселения

	6. 
	Разработать комплекс мер и положение по пожарной безопасности по с. Старое Шайгово 
	В течении года
	
	Казаков В.В.- Глава Старошайговского сельского поселения

	7. 
	Строительство водопроводных сетей по ул. Делегатская, Шишканова,Пионерская, Налдина, Молодежная
	2,3,4  кварталы 2013г
	Старошайговское сельское поселение
	Казаков В.В.- Глава Старошайговского сельского поселения

	8. 
	Капитальный ремонт автодорог по ул. Комарова, Победы, Свободы, Налдина, Октябрьская
	2-3 квартал 2013г
	Старошайговское сельское поселение
	Казаков В.В.- Глава Старошайговского сельского поселения

	9. 
	Оформление в собственность сетей электроснабжения ВЛЗ-10 кВ по ул. Дорожная в с. Старое Шайгово
	1-2 квартал 2013г
	Старошайговское сельское поселение
	Казаков В.В.- Глава Старошайговского сельского поселения


.

