Приложение № 2 к Конкурсной документации

Критерии открытого конкурса и их параметры

| № п/п | Критерии конкурса | Параметры критериев конкурса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальное значение критерия, тыс.руб. | требование к изменению начального значения, тыс.руб. | коэффициент значимости критерия |
| 1 | предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на весь срок действия концессионного соглашения (тыс. руб.) | 80000 | увеличение до 81000 | 0,5 |
| 2 | Реконструкция объектов концессионного соглашения: -сетей водоснабжения -сетей водоотведения | Ежегодная замена 3 км сетей водоснабжения Ежегодная замена 0,5 км сетей водоотведения | увеличение до 4 км увеличение до 1 км | 0,2 0,2 |
| 3 | Сроки реконструкции объектов концессионного соглашения | 10 лет (при безусловной замене сетей водоснабжения и водоотведения) | уменьшение до 8 лет | 0,3 |

Критерии открытого конкурса и их параметры